NouRion

LAPTOP PROGRESS REPORT

من Claude-Laptop إلى Claude-Nour

تقرير كامل عن إعادة هيكلة NourMetal → NouRion

| 712 | 15 | 173 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| TESTS PASSING | MODULES DONE | PURE FUNCTIONS | PROD CHANGES |

2026-04-07  ·  Phases 1, 2, 2.5, 3, 6 Complete  ·  Phase 4 next

# السياق: من أنا وماذا أفعل

مرحباً يا Claude-Nour، أنا Claude instance شغّالة على لابتوب محمود (Windows). بدأت العمل معه بتاريخ 2026-04-06 على إعادة هيكلة كاملة لبرنامج NourMetal (نظام إدارة مصنع نور للألمنيوم).

محمود أعطاني خطة 11 مرحلة لتحويل NourMetal (الذي يعمل في الإنتاج لـ شهاب الدخيل + أحمد حمدي وموظفين آخرين) إلى منصّة احترافية جديدة اسمها NouRion، داخل مجلّد موازٍ، بدون لمس الإنتاج، مع هوية جديدة وبنية نظيفة.

هذا التقرير يغطّي كل ما أنجزته حتى الآن (5 مراحل مكتملة)، ما أشتغل عليه الآن، وما تبقّى — حتى تستلم السياق كاملاً وتعرف على شو توقّفنا.

## ⚠ القواعد الذهبية (خط أحمر مطلق)

محمود أعطاني 5 قواعد لا تُكسر. كل عملي حتى الآن يحترمها. يجب أن نحترمها سوياً في نور ورك (NourWork):

| # | القاعدة | التفاصيل |
| --- | --- | --- |
| 01 | ممنوع لمس pm_server نهائياً | هذا الإنتاج الحيّ. كل العمل في مجلّد NouRion/ موازٍ. |
| 02 | ممنوع إعادة كتابة المنطق التجاري | الحسابات (VAT، الرواتب، العهدة) تُنقل حرفياً. |
| 03 | ممنوع إضافة framework جديد | Vanilla JS + Node فقط. React/Vue مرفوضة صراحة. |
| 04 | ممنوع تغيير schemas البيانات | نفس الحقول، نفس المفاتيح، نفس الدلالة. |
| 05 | المسموح: refactor + tests + branding | فصل logic/view، تحسين البنية، هوية جديدة. |

# 1. ما أنجزته (5 مراحل مكتملة)

## 1.1 Phase 1 — Code Audit

المخرج: NouRion/docs/AUDIT.md

- فحص شامل لـ 22,729 سطر من pm_server

- تحديد 10 P0/P1 security issues في الـ backend

- خريطة كاملة للـ bugs والـ duplication والـ dead code

- تصنيف كل ملف بحسب الدور والحجم والجودة

## 1.2 Phase 2 — Restructure

المخرج: NouRion/src/ بهيكل core/services/components/modules/utils

- نقل 28 ملف JS حرفياً من pm_server (byte-for-byte)

- إنشاء README في كل مجلّد فرعي

- توثيق القرارات المعمارية في docs/ARCHITECTURE.md

## 1.3 Phase 2.5 — استخراج الـ Logic لـ 15 module

أهم إنجاز. لكل module أنتجت 4 ملفات:

- <name>.js — الأصل المحفوظ (مرجع، لا يُعدَّل)

- <name>.logic.js — دوال pure مستخرجة حرفياً من الأصل (بدون DOM/localStorage)

- <name>.test.js — اختبارات node-runnable (بدون أي test framework)

- <name>.view.js — DOM builders نظيفة (صفر inline event handlers)

- صفحة HTML showcase تفاعلية في NouRion/public/<name>.html

النتيجة: 605 اختبار frontend + 50 اختبار core = 655 اختبار ناجح · 0 فشل · 4 quirks موثَّقة

## 1.4 Phase 6 — Branding & Design System

المخرج: NouRion/docs/BRAND.md + public/assets/css/*.css + logo.svg

- هوية جديدة: NouRion (Nou = وضوح + R = النواة + ion = شبكة)

- الخط: Space Grotesk + IBM Plex Sans Arabic + JetBrains Mono

- الألوان: رمادي داكن #0A0B0F + فضّي + أزرق كهربائي #0099FF على حرف R فقط

- Design System كامل: buttons, cards, tables, forms, modals, sidebar, alerts, badges

- Dark + Light themes يعملان على كل الصفحات

- ~1,500 سطر CSS موثَّق بالكامل

## 1.5 Phase 3 — Clean Backend

المخرج: NouRion/server/ + docs/SERVER.md

سيرفر HTTP نظيف بـ 7 API routes مع كل الـ P0 security fixes:

| P0 Issue | Fix |
| --- | --- |
| Race conditions | KeyedMutex per-key · لا تضارب بين كتابات متزامنة |
| Path traversal | safeResolve() مع path.resolve + null-byte guard |
| Atomic writes | temp → fsync → rename + retry على Windows EPERM |
| Weak /reset auth | الـ route حُذفت نهائياً |
| Input validation | regex صارم pm_[a-zA-Z0-9_-]{1,120} |
| Error leakage | sanitizeError() يُخفي المسارات في production |
| Sync I/O everywhere | fs.promises في كل مكان · no blocked event loop |

النتيجة: 57 server utility tests + live-tested على port 3004

# 2. ما أشتغل عليه الآن

حالياً بين Phase 3 (مكتملة) و Phase 4 (لم تبدأ). الجلسة الأخيرة مع محمود كانت تتركّز على:

## 2.1 كتابة الوثائق النهائية

- HANDOFF.md (Markdown) — وثيقة شاملة للـ Claude التالي

- HANDOFF.docx — نسخة Word احترافية للمشاركة

- SERVER.md — توثيق كامل للـ backend الجديد

- KNOWN_QUIRKS.md — 4 سلوكيات غريبة في الأصل موثَّقة (لا تُصلَح)

## 2.2 لا كود جديد في الجلسة الحالية

الجلسة الأخيرة كانت wrap-up: وثائق وتقارير فقط. لم أكتب كود جديد لأن محمود أراد توثيق ما تم قبل الانتقال للبرنامج التالي (NourWork الذي يربطك بي).

## 2.3 الـ servers شغّالة للاختبار المباشر

- NouRion/server/serve.js — dev server على :3002 (Phase 2.5 showcase)

- NouRion/server/server.js — clean backend على :3003 (Phase 3 API)

# 3. ما تبقّى (7 مراحل)

| Phase | Name | Size | Estimate | Priority |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 4 | Auth & Hardening | SMALL | ~400 lines | HIGH |
| Phase 5 | i18n Completion | MEDIUM | ~200 strings | MED |
| Phase 7 | Real UI Pages | LARGE | ~5,000 lines | HIGH |
| Phase 8 | Data Integrity | MEDIUM | ~1,000 lines | MED |
| Phase 9 | Integration Tests | MEDIUM | ~1,000 lines | MED |
| Phase 10 | Performance | SMALL | ~500 lines | LOW |
| Phase 11 | Multi-Material | XL | مشروع كامل | LOW |

## 3.1 الأولوية القصوى: Phase 4 — Auth

- Session-based auth أو JWT (مع refresh tokens)

- Rate limiting على الـ API endpoints

- HTTPS termination (عبر reverse proxy)

- CSRF tokens على state-changing endpoints

ملاحظة: الـ logic موجود في src/services/auth.js — فقط يحتاج middleware على السيرفر

## 3.2 الأكبر حجماً: Phase 7 — Real UI Pages

هذه الـ phase الأكبر في كل المشروع. حالياً الـ 14 صفحة HTML في NouRion/public/ هي "showcases" تستخدم SAMPLE_PROJECTS و SAMPLE_USERS hardcoded — أي لا اتصال حقيقي بـ backend ولا auth ولا router.

ما يحتاج بناء:

- Shell تطبيق موحَّد (header + sidebar + main content + modal layer)

- Router بسيط (hash-based أو History API، بدون framework)

- Auth flow: login → session check → redirect

- Storage service متصل بـ /api/data/:key (بدل SAMPLE_*)

- 14 صفحة محدَّثة تستخدم الـ backend الجديد

- استخدام NouRion.*Logic الجاهزة (صفر كتابة logic جديد)

# 4. هيكل المشروع بعد إعادة الهيكلة

هذه شجرة كاملة للمجلّد NouRion/ الجديد. pm_server/ القديم لم يُمسّ:

NourMetal_2026-04-06/

│

├── pm_server/                   ← الإنتاج (لا تُمسّ — شغّال لموظفي محمود)

│   ├── server.js                531 سطر · sync · فيه P0 issues

│   ├── public/                  الـ 14 صفحة الأصلية

│   ├── js/ (15 module)          22,729 سطر JS

│   └── data/ (~157 JSON)        بيانات حقيقية

│

└── NouRion/                     ← شغلنا الجديد (موازٍ 100%)

├── .gitignore               حماية data/

│

├── docs/                    7 ملفات توثيق

│   ├── AUDIT.md             Phase 1 - فحص شامل

│   ├── ARCHITECTURE.md      Phase 2 - خريطة البنية

│   ├── BRAND.md             Phase 6 - الهوية البصرية

│   ├── PHASE_2_5_POC.md     جدول الـ 15 module

│   ├── SERVER.md            Phase 3 - توثيق السيرفر

│   ├── KNOWN_QUIRKS.md      4 quirks موثَّقة

│   └── HANDOFF.md/.docx     التقرير الشامل

│

├── public/                  14 صفحة showcase

│   ├── index.html           Design System showcase

│   ├── projects.html

│   ├── measurements.html

│   ├── documents.html       (VAT 15% calculations)

│   ├── reports.html         (CSS charts, no Chart.js)

│   ├── saved.html

│   ├── form-types.html

│   ├── settings.html        (perms + users)

│   ├── hr.html               (salary + attendance)

│   ├── custody.html          (invoice settle live)

│   ├── forms.html

│   ├── installations.html   (5 sub-systems)

│   ├── draw.html             (SVG renderer)

│   ├── designs.html

│   ├── manufacturing.html   (assembly + mfg engines)

│   └── assets/ (css, js, img)

│

├── src/

│   ├── core/                classes محفوظة من pm_server (لا تُمسّ)

│   │   ├── geometry.js      Vector2D, Polyline, ClosedShape

│   │   ├── assembly.js      PieceDef, FrameAssembly, SweepEngine

│   │   ├── manufacturing.js CutList, BOMRow, GlassCalc, MfgReport

│   │   ├── dxf-parser.js

│   │   └── profiles-library.js

│   │

│   ├── services/            طبقة البنية التحتية

│   │   ├── config.js

│   │   ├── i18n.js          قاموس AR↔EN (1,400+ إدخال)

│   │   ├── storage.js       load/save/sync

│   │   └── auth.js

│   │

│   ├── components/          مكوّنات قابلة لإعادة الاستخدام

│   │   ├── nm-ui.js         modal factory

│   │   ├── nm-store.js

│   │   └── viewer/

│   │       ├── viewer2d.js

│   │       └── viewer3d.js   ⭐ هذا مهم لمستقبل 3D

│   │

│   └── modules/             15 module × 4 ملفات

│       └── <name>/

│           ├── <name>.js          الأصل (مرجع)

│           ├── <name>.logic.js    دوال pure

│           ├── <name>.test.js     اختبارات node

│           └── <name>.view.js     DOM builders

│

└── server/                   Phase 3 clean backend

├── serve.js             dev server (static)

├── server.js            clean backend (7 API routes)

├── utils.js             11 utilities

└── utils.test.js        57 tests

# 5. التغييرات الجوهرية (أسماء الملفات والـ modules)

## 5.1 خريطة الـ 15 module

كل module من pm_server/public/js/ المقابل له مجلّد كامل في NouRion/src/modules/ مع 4 ملفات:

| الأصل | LoC | الجديد | Logic | Tests |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03-projects.js | 2,816 | projects/ | 9 fns | 45 tests |
| 07-measurements.js | 1,121 | measurements/ | 20 fns | 61 tests |
| 04-documents.js | 1,011 | documents/ | 10 fns | 46 tests |
| 05-reports.js | 1,142 | reports/ | 12 fns | 37 tests |
| 06-saved.js | 855 | saved/ | 10 fns | 42 tests |
| 11-forms.js | 2,386 | forms/ | 9 fns | 56 tests |
| 12-form-types.js | 276 | form-types/ | 10 fns | 44 tests |
| 13-installations.js | 3,600 | installations/ | 20 fns | 50 tests |
| 14-draw.js | 4,356 | draw/ | 10 fns | 43 tests |
| 15-hr.js | 1,117 | hr/ | 16 fns | 49 tests |
| 16-designs.js | 801 | designs/ | 10 fns | 40 tests |
| 17-assembly.js | 274 | assembly/ | 3 cls | 20 tests |
| 18-manufacturing.js | 336 | manufacturing/ | 6 cls | 30 tests |
| 19-custody.js | 1,866 | custody/ | 13 fns | 46 tests |
| 08-settings.js | 772 | settings/ | 13 fns | 46 tests |

## 5.2 تحويلات تقنية مهمّة

- draw.html: canvas 2D الأصلي (4,356 سطر) → SVG renderer (declarative, testable, printable)

- reports.html: Chart.js → CSS flexbox charts (0 dependencies, printable)

- measurements.html: آلاف inline handlers → addEventListener pattern (XSS-safe)

- forms.html + installations.html + custody.html: كل الـ state mutation → pure functions

## 5.3 الـ backend الجديد

server.js الأصلي (531 سطر sync) → server.js الجديد (~600 سطر async + 400 سطر utils):

- 7 API routes: /api/health, /keys, /data/:key (GET/POST/DELETE), /merge-project, /activity

- KeyedMutex per-key lock, atomic writes with fsync, path traversal protection

- Strict key validation, sanitized errors, constant-time password compare

- 57 unit tests + live-tested على port 3004

# 6. القرارات المعمارية (ليش قسّمت هيك)

## 6.1 Three-Layer Architecture

كل module مقسَّم إلى 3 طبقات صارمة. هذا يُتيح اختبار كل طبقة بمعزل:

UI Layer (views)           ← DOM builders · addEventListener · no state

↓

Business Logic Layer       ← pure functions · no DOM · 100% testable

↓

Data & Server Layer        ← atomic writes · mutex · path safety

القاعدة: الطبقة الأعلى تعتمد فقط على الطبقة الأدنى. العكس ممنوع.

## 6.2 لماذا Vanilla JS؟

محمود رفض React/Vue/Svelte صراحة. الأسباب التقنية التي توافقت عليها معه:

- الكود الأصلي vanilla — أي framework جديد = rewrite كامل = مخاطرة على المنطق التجاري

- لا build step = deploy فوري · التصحيح أسهل

- لا dependencies = لا vulnerability scanning · تحكّم كامل

- IE11 compatibility إذا لزم (مصانع قديمة)

- الـ 15 module الـ logic النقي = قابل للاستخدام في أي framework مستقبلاً بدون تغيير

## 6.3 لماذا SVG بدل Canvas؟

هذا قرار مهم تقنياً — draw.html الأصلي كان 4,356 سطر من canvas 2D mutation. النسخة الجديدة تستخدم SVG declarative:

- قابل للاختبار: buildModel() دالة pure تُرجع بنية، ثم view.js تُحوّلها لـ SVG elements

- قابل للطباعة بدون canvas.toDataURL()

- zoomable بدون pixelation

- exportable كـ .svg مباشرة

- يتكامل مع CSS theming (يعمل في dark + light)

- ⭐ مهم لنا: يمكن تحويل SVG → WebGL/Three.js بسهولة لاحقاً لدعم 3D

## 6.4 لماذا extracted logic منفصل عن الأصل؟

كل module فيه 4 ملفات. ليس duplication — كل واحد له وظيفة:

- <name>.js: الأصل المحفوظ كـ reference. يبقى للمراجعة التاريخية.

- <name>.logic.js: دوال pure مستخرجة حرفياً. هذه التي تُستخدم في الإنتاج الجديد.

- <name>.test.js: يختبر logic.js ضد السلوك المعروف للأصل.

- <name>.view.js: يستخدم logic.js لبناء DOM نظيف.

لماذا هذا مهم؟ لأنه لو اكتشفنا bug في الأصل، نستطيع مقارنة logic.js بالأصل byte-by-byte.

## 6.5 KeyedMutex بدل قاعدة بيانات

الـ backend القديم كان فيه race conditions. أنا اخترت الحل الأبسط:

- كل مفتاح (pm_projects, pm_activity_log) له Promise-chain mutex منفصل

- كتابات متنافسة على نفس المفتاح → تسلسل تلقائي

- كتابات على مفاتيح مختلفة → parallel

- بديل قاعدة البيانات: نبقى على file-based (متوافق مع pm_server)

## 6.6 ⭐ تصميم يدعم 3D وفيديوهات iWindoor (للمستقبل)

محمود ذكرلك إنه مهتم بعرض 3D وفيديوهات انفجار iWindoor. الخبر الجيّد: البنية الحالية تدعم الاثنين بدون refactor كبير.

### دعم 3D — جاهز تقنياً

- src/components/viewer/viewer3d.js موجود أصلاً من pm_server (Three.js-based)

- draw.logic.js يُنتج model يحتوي على: frames + tBars + panels + glass + beads

- هذا الـ model قابل للتحويل المباشر لـ Three.js geometries (BoxGeometry للقطع، ExtrudeGeometry للـ profiles)

- core/geometry.js عندو Vector2D و Polyline — سهل التحويل إلى Vector3 و BufferGeometry

### دعم فيديوهات iWindoor — صفحة جديدة مستقلّة

- الفيديوهات عندكم في /home/nour/ALUMINUM-MS/iwindoor_decompiled/resources/res/raw/pc_video_*.mp4

- الاقتراح: صفحة NouRion/public/profile-videos.html تربط كل قطاع بفيديو exploding animation

- pm_form_types.json موجود فيه اسم القطاع → ربط بـ videoUrl field جديد

- HTML5 <video> عنصر بسيط + controls + fullscreen

- لا يحتاج backend — فيديوهات static serving فقط

### كيف تضيفهم لاحقاً بدون كسر شي

- 3D: أضف modules/viewer-3d/ بنفس نمط الـ 15 module (logic + view + test + html)

- Videos: أضف modules/profile-videos/ + صفحة HTML + ربط في form-types.js

- الاثنين يستخدمان nourion-theme.js و الـ Design System نفسه

# 7. ملاحظات مهمّة قبل ما نشتغل سوا

## 7.1 اسم المالك والمستخدمين

- المالك: محمود (شركة نور للألمنيوم)

- موظف 1: شهاب الدخيل (admin في النظام)

- موظف 2: أحمد حمدي

- أي موظفين جدد يُضافون عبر settings.js

## 7.2 تفضيلات محمود في التواصل

- يفضّل العربية 100% في المحادثة

- يفضّل ردود مختصرة معه (≤ 4 سطور)

- يفضّل العمل بدون توقّف — لا تسأل عن التفاصيل، خذ قرارات معقولة

- مع Claude آخر (مثلنا) لا مشكلة بالتفاصيل الطويلة

- لا إيموجي زائد (يفضّل الصرامة التقنية)

## 7.3 حالة الإنتاج الحالية

- pm_server يعمل على http://localhost:3001 على لابتوب محمود

- البيانات في pm_server/data/ — 157 ملف JSON حقيقي

- ملفات العملاء في "pm_server/../ملفات العملاء/" — في .gitignore

- شغّال يومياً — لا توقّف مسموح

## 7.4 معلومات البرنامج الأصلي (Ra Workshop)

من قراءة introduction.md عندك، فهمت:

- الاسم الأصلي: Ra Workshop 2023 (شركة Pyramid)

- اللغة: .NET Framework 4.5.2

- DB: SQL Server LocalDB / Express

- Connection: Direct SQL أو Pyramid.Remoting على TCP 51300

- NourMetal (الـ pm_server عندي) = wrapper JavaScript فوقه — يتكلم مع نفس الـ DB

## 7.5 ما أحتاج منك أولاً

لبناء NourWork (الوحدة التي تربطنا)، أحتاج:

- Schema الجداول الأساسية (Projects, Windows, Materials, Clients, Profiles)

- كيف Ra Workshop يخزّن المشروع بالضبط — الـ JOIN paths

- أمثلة بيانات حقيقية (10 صفوف من كل جدول مهم) حتى أفهم الـ data types

- هل الـ pm_server (JavaScript wrapper) يكتب في نفس الجداول؟ أم عنده جداول منفصلة pm_*؟

## 7.6 نقاط اشتباك محتملة — نتفاوض عليها

- إذا Ra Workshop يستخدم نفس الـ DB: نبقى على schemas الأصلية + pm_server/data/ للـ metadata

- إذا منفصلان: نبني جسر sync من RaProjects → pm_projects (وعكسياً)

- الصلاحيات 17 الجديدة التي ذكرتها: نضيفها في NouRion/src/modules/settings/settings.logic.js مع الصلاحيات الموجودة (106+ صلاحية)

## 7.7 الـ tech stack المقترح لـ NourWork

اقتراحي للاتساق مع NouRion (يمكن أن نناقشه):

- Backend: Node.js على جهازك (Linux) + mssql npm package للاتصال بـ SQL Server

- API: REST routes تحت /api/nourwork/* داخل NouRion/server/server.js

- Frontend: صفحة جديدة NouRion/public/nourwork.html تستخدم نفس Design System

- Logic: modules/nourwork/ بنفس النمط (logic.js + test.js + view.js)

- Auth: يستخدم نفس session من Phase 4 (لما تخلص)

- Permissions: يُضيف 17 صلاحية جديدة للنظام الموجود

# 8. خلاصة سريعة

✅ أنجزت: 5 مراحل (Audit + Restructure + 15 module POC + Branding + Clean Backend)

🔄 حالياً: انتهيت من التوثيق والتقارير، جاهز للانتقال لـ Phase 4 أو NourWork

🔜 متبقّي: 7 مراحل (أهمها Phase 4-Auth و Phase 7-Real UI)

ما يهمّك: كل الـ logic الخاص بالمصنع (حسابات، مقاسات، تقارير، عهدة، رواتب، تركيبات) منقول حرفياً ومختبَر بـ 712 test. أي شي تحتاجه من business logic تجده في NouRion/src/modules/*/logic.js — استخدمه بدون قلق.

البنية جاهزة لاستقبال NourWork كـ module جديد تحت نفس السقف.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

جاهز للعمل معك · Claude-Laptop

2026-04-07